ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 июня 2014 года                                                                                                            №22

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Васильевского сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области", Уставом Васильевского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план-график  перехода на предоставление муниципальных услуг  в электронном  виде,  предоставляемых администрацией Васильевского сельского поселения (Приложение № 1).

- Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте администрации Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района в сети Интернет для доступа заявителей.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Васильевского сельского поселения                                  О.В.Лавриненко

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

| № п/п | Наименование ус-луги, предостав-ляемой админист-рацией Васильев-ского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение инфор-мации об услуге на официальном сайте администрации Ва-сильевского сель-ского поселения | II этап Размещение на офи-циальном сайте ад-министрации Васи-льевского сельского поселения форм зая-влений и иных доку-ментов, необходи-мых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение воз-можности для заяви-телей в целях полу-чения услуги пред-ставлять документы в электронном виде с использованием портала муници-пальных услуг Вол-гоградской области | IV этап Обеспечение возмож-ности для заявителей осуществлять монито-ринг хода предостав-ления услуг с исполь-зованием Портала му-ниципальных услуг Волгоградской области | V этап Обеспечение возмож-ности получения ре-зультата предостав-ления услуги в электронном виде на Портале муници-пальных услуг Вол-гоградской области, если это не запре-щено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Заключение дого-воров передачи жилых помещений в собственность граждан» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 2 | «Заключение дого-воров социального найма жилого помещения, нахо-дящегося в муници-пальной собствен-ности Васильев-ского сельского поселения» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 3 | «Прием заявлений и выдача доку-ментов о согласо-вании переустрой-ства и (или) пере-планировки жило-го помещения на территории Василь-евского сельского поселения» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 4 | «Прием заявлений и выдача документов о согласовании про-ектов границ земельных участков» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 5 | «Прием заявлений, документов, а так-же постановка граждан на учет в качестве нуждаю-щихся в жилых помещениях» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 6 | «Принятие доку-ментов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-жилого помещения в жилое помещение | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 7 | «Сохранение, ис-пользование и по-пуляризация объек-тов культурного наследия (памятни-ков истории и культуры), находя-щихся в собствен-ности» | Администрация Васильевского с/п, специалист | До 01.07.2014 г. | До 01.09.2014 г. | До 01.01.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. |

Глава Васильевского сельского поселения                           О.В.Лавриненко