**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# от 10 марта 2020 года № 10

О внесении изменений в постановление

№ 27 от 16.10.2019 года

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия, направленные на благоустройство территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия, направленные на благоустройство территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Васильевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Волгоградской области О.В. Лавриненко

Приложение

к постановлению администрации

Васильевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Волгоградской области от 10.03.2020 г. № 10

Раздел I

муниципальной программы

«Мероприятия, направленные на благоустройство территорий

Васильевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в один этап в 2020 году

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Васильевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Мероприятия, направленные на благоустройство территорий Васильевского сельского поселенияОктябрьского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Васильевского сельского поселения.

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Мероприятия, направленные на благоустройство территорий Васильевского сельского поселения», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района ­­­­­­­Волгоградской области.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада поселения в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Васильевского сельского поселения, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территорий общего пользования.

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020 год

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит 3335,000 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета: 3000,000 тыс. рублей,

средства местного бюджета: 335,000 тыс. рублей,

внебюджетные средства:\_\_\_\_-\_\_\_\_тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы на 2020 год представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2020 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Мероприятия, направленные на благоустройство территорий Васильевского сельского поселения", которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной(ых) территории(ий) Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 октября 2019 г.;

проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Васильевского сельского поселения не позднее 15 ноября 2019 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ*;*

утверждение не позднее 31 декабря 2019 г. муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год.

Раздел III

Паспорт муниципальной программы «Мероприятия, направленные на благоустройство территорий Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель программы | Администрация Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области |
| 2. | Полное название проекта | Благоустройство территории в с. Васильевка , Октябрьский район, Волгоградской обл. |
| 3. | Цель и задачи проекта | Цели Проекта:  - повышение качественного уровня благоустройства территории поселения;  - создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения;  - улучшение внешнего облика сельского поселения.  Задачи Проекта:  - создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения;  - создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов (МАФ);  - озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| 4. | Место реализации проекта, адрес или описание местоположения | Волгоградская область, Октябрьский район, с Васильевка. |
| 5. | Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 1798 м2 |
| 6. | Ожидаемые результаты | - совершенствование эстетического состояния территории поселения, создание максимально комфортных и безопасных условий для отдыха жителей и гостей села;  - развитие зоны общественных рекреационных территорий;  - привлечение предприятий и организаций к работам по благоустройству и предоставлению услуг структурами малого предпринимательства;  - увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения. |
| 7. | Целевая группа, на которую рассчитан проект | Жители и гости Васильевского сельского поселения |
| 8. | Механизмы реализации (перечень действий и мероприятий) | - создание рабочей группы по проекту;  - проведение анализа состояния существующей инфраструктуры и мемориальных объектов;  - разработка проекта «Благоустройство территории в с. Васильевка Октябрьский район Волгоградская область»  - проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков;  - осуществление контроля за ходом благоустройства |
| 8. | Этапы и сроки реализации проекта | Подготовительный этап:  3 месяца (92 дня).  - эскизный проект, визуализация;  - техно-рабочий проект;  - размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории.  Основной этап: 3 месяца (92 дня).  - планировка земельного участка;  - установка сети освещения;  - устройство тротуарного покрытия;  - устройство автоматического полива;  - установка МАФ;  - установка ограждения;  - установка детской площадки.  Заключительный этап:  Завершение проекта: 4 месяца (122 дня)  Сдача - приемка объекта |
|  | Дата начала реализации | май 2020г |
|  | Дата окончания реализации проекта | 31 декабря 2020 г |
|  | Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2020 год составит 3335,000 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета 3000,000 тыс. рублей;  средства местного бюджета 335,000 тыс. рублей;  внебюджетные средства — 0 тыс. рублей |
| 09. | Технико-экономическое обоснование проекта | Наименование показателей, единица измерения величина  1.Площадь территории, 1798м2 в т.ч.:  а) зона тихого отдыха - 255,81 м2  б) зона динамических процессов - 192 м;2  в) зона активного отдыха для детей: 231,96 м2 |
| 10. | Эффективность от реализации проекта | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:  - комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейном отдыхе;  - увеличение количества посетителей;  - позволит направить работу на разные слои населения (дети, ветераны, инвалиды, молодежь, молодая семья).  - создать современные условия для более комфортного отдыха. |
| 11. | Проектные материалы | Эскизный проект:  лист 1 – Ситуационный план;  лист 2 – Фотофиксация участка благоустройства;  лист 3 – Генеральный план;  лист 4 – Схема устройства бортовых камней;  лист 5 - Схема устройства покрытия из тротуарной плитки;  лист 6 – Схема устройства уличного освещения;  лист 7 – Схема расположения светильников;  лист 8 – Схема установки малых архитектурных форм;  лист 9- Схема расположения детской площадки;  лист 10 – Схема расположения зеленых насаждений;  лист 11, лист 12 – Визуализация проекта. |
| 12. | Фамилия, имя, отчество автора(ов) проекта, контактные данные. | Глава Васильевского сельского поселения Лавриненко Ольга Влалимировна, 8(84475) 6-61-36 |

**Введение.**

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства от 17.11.2008 года №1662-р, определяет территории с уникальными природными и климатическими условиями в качестве одного из проявлений инновационного и социального направлений долгосрочного социально-экономического развития страны. Территория, выбранная для благоустройства, расположена вблизи школы, напротив клуба и сложилась, как место проведения мероприятий, что в купе с патриотической и культурной составляющей, определяет этот центр как важнейшую общественно-социальную площадку Васильевского поселения.

В рамках представленного проекта, на основании общественного мнения и мониторинга проблем организации мест общественного пользования, определены основные направления благоустройства Васильевского сельского поселения.

**Общая характеристика проекта.**

На сегодняшний день территория составляет около 1,8 тыс. квадратных метров. Благоустройство места отдыха не проводилось. В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость в создании зоны отдыха, культурного места для жителей села. Необходимы работы по созданию территории в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства мест культуры и отдыха.

**Цели и задачи проекта.**

Цели Проекта:

- повышение качественного уровня благоустройства территории поселения;

- создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения;

- улучшение внешнего облика сельского поселения.

Задачи Проекта:

- создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения;

- создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов (МАФ);

- озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;

- содействовать эстетическому и нравственному воспитанию граждан;

- адаптировать природный ландшафт и использовать его для организации содержательного досуга детей и взрослых;

- создать мотивации и условия для формирования здорового образа жизни селян;

- снизить потребление энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий;

- создать условия для снижения социальной напряженности вызванной недостаточным уровнем благоустройства территории.

**Место реализации Проекта.**

Волгоградская область, Октябрьский район, село Васильевка

**Ожидаемые результаты**

Отправной точкой реализации Проекта предлагается считать утверждение, что без современной парковой зоны с комфортными условиями для семейного отдыха и развлечения, среду обитания жителей невозможно считать полноценной.

В результате реализации проекта планируется выделение зон благоустройства:

1. Зону тихого отдыха (скамейки, урны, светильники и малые архитектурные формы, добавочное озеление).

2. Прогулочная зона. Границей между зонами будет являться дорожно –тропиночная сеть (укладка дорожек тротуарным покрытием).

3. Зона динамических процессов (мощение тротуарной плиткой, установка скамеек, урн, устройство клумб).

4.Зона активного отдыха для детей.

Реализация мероприятий по благоустройству заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории. станет местом проведения различных мероприятий. Объект будет востребован как для активного, так и для тихого отдыха. Появление новой детской игровой площадки для детей разного возраста увеличит поток посетителей обустроенной территории. Повышение качества досуга, доступность тех или иных развлечений для человека является не только индикатором социального развития, но и показателем развития экономики села.

Ожидаемыми результатами реализации Проекта являются:

- развитие зоны общественных рекреационных территорий Васильевского сельского поселения;

- создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Васильевского сельского поселения.

Благоустроенная территория станет для всех жителей села центром красоты, доброты, уюта и радости.

**Целевая группа.**

Круг людей, которых касается решаемая проблема. Дети младшего школьного возраста от 0 до 6 лет. Дети школьного возраста от 7 до 17 лет. Молодежь от 14 до 30 лет. Люди от 30 лет и старше. На 1 января 2019 года на территории села Васильевка Зарегистрировано 394 человека.

**Механизм реализации**

- создание рабочей группы по проекту;

- проведение анализа существующей инфраструктуры;

- разработка проекта;

- проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков;

- осуществление контроля за ходом строительства.

Для реализации проекта необходимо:

- подготовка технической документации по благоустройству территории

- выполнение комплекса мероприятий по созданию проекта благоустройства;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство;

- формирование бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории;

- проведение земляных работ;

- строительство новых сетей освещения;

- обустройство новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки;

- установка новых скамеек;

- установка урн для сбора мусора;

- установка малых архитектурных форм;

- установка ограждения;

- устройство поливочного водопровода.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления ландшафтно-архитектурного благоустройства села, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения и состава атмосферы.

**Этапы и сроки реализации проекта.**

Подготовительный этап: 3 месяца (92 дня).

Разработка эскизного проекта.

Проект включает:

- общий план объекта, разработанный на основе предпроектного предложения, с учетом норм, правил и требований для данного типа территории;

- рабочие чертежи;

- смета на строительство объекта, составленная на основании ведомости объемов работ и рабочих чертежей.

Размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории.

Основной этап: 3 месяца (92 дня). (согласно сметам)

Устройство тротуарного покрытия

Установка сети освещения

Устройство автоматического полива

Установка МАФ

Установка ограждения.

Устройство бортовых камней.

Установка детского игрового оборудования.

Заключительный этап:

Завершение проекта - 4 месяца (122 дня)

Сдача- приемка объекта.

Срок реализации проекта 10 месяцев

**Технико-экономическое обоснование проекта (заполнять согласно эскизного проекта)**

Технико-экономические показатели оценки проекта ( I и II очередь)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей, единица измерения | величина |
| 1.Площадь территории, м2 | 1798 |
| 2.Зона тихого отдыха, м2 | 255,81 |
| 3.Зона динамических процессов, м2 | 192 |
| 4.Зона активного отдыха для детей, м2 | 231,96 |

**Эффективность от реализации**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Проекта предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения.

В результате реализации проекта ожидается:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;

- увеличения процента соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения) ГОСТу;

- увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность детскими игровыми площадками, скамейками , урнами);

- увеличение площади тротуарного покрытия;

- увеличение площади цветочного оформления;

- выделение парковой зоны для всестороннего отдыха жителей и гостей поселения.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейный отдых;

- увеличит количество посетителей;

- позволит работать с различными слоями населения (детьми, ветеранами, инвалидами, молодежью, молодыми семьями).

* создать современные условия для более комфортного отдыха.

**Календарный план выполнения работ ( согласно рабочего проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок реализации 2020 год с момента заключения контракта |
| Планировка участка | |
| Вертикальная планировка участка, разбивочные работы | В течение 10 дней |
| Строительные работы | |
|  |  |
| Устройство бордюров и мощение тротуарной плиткой | 32 дней |
| Устройство освещения | 15 дней |
| Устройство автоматического полива | 5 дней |
| Установка малых архитектурных форм. | 15 дней |
| Установка ограждения: | 5 дней |
| Установка детского игрового оборудования | 10 дней |
| **Заключительный этап** | |
| Сдача объекта | 122 дня |

**Мощение дорожек** **тротуарной плиткой.**

Мощение дорожек обеспечит:

1. высокие архитектурно-оформительские качества;
2. возможность проводить монтаж или замену покрытия, не нарушая архитектурный образ и ландшафт;
3. долговечность (морозостойкость брусчатки составляет 200-300 циклов);
4. в летнее время не деформируется и не выделяет токсичных веществ;

**Создание системы освещения.**

Создание системы освещения позволит:

- установить оборудование, которое сократит затраты на электроэнергию в 5 раз по сравнению с показателями до реализации проекта;

- сформировать впечатляющий вечерний ландшафт озелененной территории с использованием средств освещения в качестве действенного компонента архитектуры зеленых насаждений;

- обеспечить хорошую ориентацию для жителей.

**Озеленение центра – создание клумб** **и автоматического полива**

Озеленение центра предусматривает добавочное озелениение , устройство клумб и автоматического полива

- усилит эстетическую составляющую и обеспечит монолитность образа зоны отдыха;

- позволит обновить зеленый фонд, что в свою очередь обеспечит создание усиленных санитарных зон, защищающих от вредоносных выбросов;

- обеспечит создание дополнительных мест для отдыха с возможностью организации мероприятий на зеленой зоне без ущерба для последней;

**Установка лавочек и урн.**

- способствует увеличению количества жителей, предпочитающих отдых на данной территории

- усилит эстетический эффект;

- снизит уровень загрязнения территории, что позволит снизить затраты на уборку территории от ТБО

**Установка малых архитектурных форм**

- внесет свежее дизайнерское решение в облик центра;

- позволит подчеркнуть тематические составляющие различных зон территории.

**Установка игрового оборудования.**

**-** создаст благоприятную среду для всестороннего развития детей;

- повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

- улучшит технического состояния объектов культуры и спорта;

-повысит уровень эстетики поселения;

- привлечет население к участию по благоустройству поселения.

**Дополнительные сведения**

Победа в смотре-конкурсе позволит реализовать цели и задачи данного проекта, создать единую площадку для взаимодействия представителей общественности, бизнеса и власти, решить вопрос создания благоустроенных современных, многофункциональных территорий.

Приложение 1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Мероприятия, направленные на благоустройство территории Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **2020 год** |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м. | 1,798 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 год не позднее 31 декабря текущего финансового года. | проценты | 100 |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий реализации Программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия Программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** |
| 1. Благоустройство территории в с.Васильевка Октябрьского муниципального района Волгоградской области | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Январь  2020 г. | Декабрь 2020 г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.1. подготовка аукционной документации по отбору подрядных организаций для благоустройства территории на основании техно-рабочего проекта | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Январь  2020 г. | Март  2020 г. | Подготовленная для размещения аукционная документация, соответствующая действующему законодательству | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.2. проведение процедуры определения подрядной организации для благоустройства территории | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Апрель  2020 г. | Июнь  2020 г. | Заключение муниципального контракта на проведение работ по благоустройству | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.3. проведение работ по благоустройству территории | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Июнь  2020 г. | Сентябрь  2020 г. | Качественное выполнение работ по благоустройству в соответствии с техно-рабочим проектом | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.4.сдача-приемка выполненных работ | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Сентябрь  2020 г. | Декабрь  2020 г. | Приемка выполненных работ в соответствии с техно-рабочим проектом | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 2. Освещение улиц, территорий общего пользования | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | Январь  2020 г. | Декабрь 2020 г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение качества жизни в Васильевском сельском поселении | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |

Приложение 3

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия Программы** | | **Год реализации** | **Наименование ответственного исполнителя**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)** | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники**  **внебюджетные средства** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство части территории Васильевского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по благоустройству территории в с.Васильевка Октябрьского муниципального района Волгоградской области | 2020 | | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | 3335,0 | 0,0 | 3000,0 | 335,0 | 0,0 |
| 2. Освещение улиц, территорий общего пользования | 2020 | | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения | 2020 | | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Организация содержания мест захоронения | 2020 | | Глава Васильевского сельского поселения О.В. Лавриненко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** |  | |  | **3335,0** | 0,0 | **3000,0** | **335,0** | 0,0 |

Приложение 4

Перечень территорий общего пользования Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, для включения в Программу на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение территории общего пользования** | **Площадь территории кв.м.** | **Виды работ** |
| 1. | Волгоградская область, Октябрьский район, с.Васильевка, территория прилегающая к Васильевскому СДК, который находится по адресу ул.Центральная д.6 | 1798,00 | Благоустройство территории в с.Васильевка, Октябрьского района, Волгоградской области. Установка камер видеонаблюдения. |